GeoAgent 智能问数优化开发报告

语义匹配、结果校验与数据口径治理（简版）

| 汇报对象 | 项目组同事 | 版本 | main（最新提交） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2026-10-29 | 数据范围 | 2026 年第一、二期 |

# 一、一页看懂

这次改动的核心 原系统：问法靠字面匹配，没命中就静默转自由 SQL；数字、单位、口径缺少校验，多轮不连续。 现在：先理解问题 → 选标准口径 → 执行 → 校验数字 → 整理版式；不确定时给候选/澄清，不硬答。 效果：留一别名自动执行率 10.5% → 93.0%，Top-1 100%，误执行 0；golden 7/7。

# 二、原系统存在的问题

换说法就掉线：只认别名/关键词/整句相似度，口语化问法容易落到自由 SQL。

未命中静默降级：没有候选/澄清，模型可能自己挑表、定口径，把某县按全库统计。

数字不可溯源：自由 SQL 正文可能把平方米当亩、把亩乘 1.5，或编造工具结果里没有的数字。

多轮不连续：只支持“那第二期呢”等固定说法，换一种指代就要用户重说完整问题。

数据口径不完整：验证期次可能混入生产，TBLX 缺正式来源，TZ/QSX/CZCSXM 字段显示裸编码。

回答像开发文档：出现 Markdown 标题、“动土(DT)”字段编码、内部表名和实现说明。

# 三、现版本改了什么

| 模块 | 改动 | 用户能感知的效果 |
| --- | --- | --- |
| 语义匹配 | 槽位理解 + 向量召回 + RRF + p(correct) 校准 + 灰度区 LLM judge | 换种说法也能命中；不确定先列候选 |
| 结果校验 | 空结果、负值、比例范围、净变化、分项合计、区县筛选 | 可疑结果不当作结论 |
| 数字校验 | claim-level：可修正的修正，不能修正的用证据重写，仍失败则阻断正文 | 错单位/编造数字不再进正文 |
| 多轮追问 | 规则优先；短追问走结构化状态抽取，保留 QueryState | “那第二期呢”能继承上一轮 |
| 数据治理 | 2026_3 隐藏；TBLX 33 码对齐；TZ/QSX/CZCSXM 字典；版本元数据 | 期次干净、表格可读、可追溯 |
| 回答版式 | 去掉标题/字段编码/内部表名/实现说明，先结论后口径 | 像业务回答，方便直接汇报 |
| 回答反馈 | 曾实现，按项目要求完整移除 | 页面更简洁，不收集反馈 |

# 四、改造前后对比

| 维度 | 改造前 | 当前版本 |
| --- | --- | --- |
| 问题理解 | 整句字面/别名/Jaccard | 主体、时项、聚合、维度、限定、方向、风险槽位 |
| 没见过的问法 | 容易掉自由 SQL | 向量召回 + 槽位否决 + RRF |
| 未命中 | 静默转自由 SQL | 候选 / 澄清 / 带“理解计划”的 fallback |
| 正文数字 | 无逐条核对 | claim-level 修正/重写/阻断 |
| 单位 | 平方米/亩容易混 | 展示层统一亩，1 m² = 0.0015 亩 |
| 多轮 | 固定几类说法 | 规则 + 结构化状态抽取 |
| 期次/字段 | 验证期次可能混入；显示 ZZ/203 | 2026_3 隐藏；显示住宅/村庄/日期 |
| 可评估性 | 人工试问 | 留一别名/留出/锁定集 + 审计 JSONL |

# 五、示例问题与效果

【标准总览】全库共有多少个变化图斑、总面积是多少？

164,798 个图斑 / 30,879.18 亩；18 种类型；附口径、期次、单位。

【期次与多轮】第二期有多少图斑、总面积是多少？→ 再按类型分

27,722 个 / 1,838,583.37 亩；追问沿用第二期，不重复完整问题。

【模糊问题】新增建设用地情况怎么样？

不直接查库；列 construction_change / ratio / top10 三个候选，等用户确认。

【标准库不支持的口径】第二期图斑面积超过 1000 亩的有几个？

转自由 SQL；对无法溯源的阈值描述做重写，不把错误数字当结论。

示例数值说明 以上为本机 geoagent_data 的实测结果；换环境/换期次数据量会变，但回答形态和口径行为一致。 标准总览、第二期、多轮追问为真实冒烟；候选/阈值示例用于说明决策方式。

# 六、这段时间完成的任务

| 任务 | 状态 | 落点 |
| --- | --- | --- |
| claim-level 数字校验：可修正/重写/阻断 | 完成 | number_guard.py / agents/sql.py |
| 多轮从模式匹配升级为结构化状态抽取 | 完成 | dialogue.py / agents/sql.py |
| 隐藏 2026_3 验证期次 | 完成 | datasets.json / datasets.py |
| TBLX 映射改为字典驱动 | 完成，6 个边界项待业务确认 | tblx_categories.json |
| 补 TZ/QSX/CZCSXM 业务字典 | 完成，未确认值保留原码 | field_dictionaries.json |
| 数据版本/口径治理 | 完成，版本元数据保留 | data_versions.json |
| 回答反馈与审计回放 | 已按需求完整移除 | 无按钮/接口/表/脚本 |
| 回归、文档、GitHub 提交 | 完成 | docs / backend tests |

# 七、验证结果与已知限制

验证结果

pytest / 前端构建：352 个用例，347 passed / 5 个已知本机环境失败；前端构建通过。

golden SQL：7 / 7 通过。

真实冒烟：标准总览 164,798 个图斑 / 30,879.18 亩；/api/datasets 仅 2026_1、2026_2。

已知限制（需要下一轮业务确认）

TBLX 6 个边界类型：农村道路、盐田、光伏、公园绿地、填海项目、围海项目仍标记 pending_business，不冒充正式规则。

TZ 部分编码：SN/LC 和数字编码含义未确认；未确认值保留原码，不猜。

claim-level 校验：复杂多步汇总可能触发阻断，这是安全取舍；阻断时保留查询表格。

5 个测试失败：均为本机 Windows 临时目录/旧 mock/养老场景开关问题，改动前同样失败，不是本轮功能回归。

# 八、汇报时可以直接这样说

30 秒汇报口径 “这次主要解决三件事：问法能听懂、口径能选对、数字能校验。换种说法不再直接掉自由 SQL，拿不准时先给候选。” “离线留一别名自动执行率从 10.5% 提到 93%，Top-1 100%，误执行 0；golden SQL 7/7。” “同时把验证期次隐藏、字段字典补齐、回答版式清理；TBLX 的 6 个边界类型还需业务确认。”

# 九、交接位置

| 内容 | 位置 |
| --- | --- |
| 本报告（详细版） | docs/开发报告-智能问数优化.md |
| 完整技术说明 | docs/智能问数语义匹配优化落地说明.md（2.4 节为最终改动索引） |
| 语义匹配/校验/多轮 | backend/geoagent/qa_semantics.py、number_guard.py、dialogue.py |
| TBLX / 字段字典 | skills/land-report/assets/tblx_categories.json、skills/qa-library/assets/field_dictionaries.json |
| GitHub | github.com/timelesssun99/GeoAgent（main） |

一句话总结：让问答从“模型自由发挥”变成“理解 → 选口径 → 执行 → 校验”的可检查链路。